- 路基填筑施工工艺框图

施工测量

不合格项目重做

中线

水平

断面

边桩

护桩

涵位

水沟

挡墙

协调桥分界桩位置

不目

合重

格做

项

场地清理

资料整理

不合格项目重做

软基处理

分项质量评定

不合格项目重做

填料选择

不合格项目重做

土质鉴定

压实度测定

含水量测定

资料整理

不重合

格

项

目做

工程师检查签证

签证

填检料查

场检地查

测复量核

审资核料

不合格项目重做

合格

路堤填筑

遇雨处理

压实度检查

碾

压

遍

数

测

定

推平打碎翻晒

洒水若

需要

挡

土

墙

与

填

土

协填调土桥处头理

涵及土洞涵处两顶理侧填

碾压

宽

度

测

定

运

料

配合施工

分项质量评定

不合格项目重做

工程师检查

合格

不合格项目重做

排水、防护

坡面防护

浆砌片石水沟

路面整修

边坡整修

分项质量评定

不合格项目重做

工程师检查

合格

分项质量评定

检查验收