对称拆除拱架、拱模

施做防水层

涵顶对称填土、分层夯实

出入口、八字墙等附属工程施工

检查、验收、签证

石拱涵施工工艺流程图

测量放样

基坑开挖，排水

基坑检验

换填碎石土，分层压实碎石土

砼基础立模、灌注或浆砌基础

拱涵涵身、台座浆砌

支立拱架，安装拱模

分段对称浆砌拱圈

养护拱圈砂浆强度达80%设计值

监理签证

养护

养护

检查、验收、签证

拱圈封顶