先简支后连续（或连续刚构）T梁施工工艺流程图

永久支座，临时支座的安装（连续梁和过渡墩）

架桥机逐孔架T梁

及时焊接支座上下钢板、横隔板钢板

安装连接缝钢筋，预应力孔道，墩梁固结钢筋（刚构）

浇筑墩顶连续段及墩顶两端共长11m范围内的桥面板

待连续缝砼和桥面板达到设计强度的85%时，墩顶负弯矩预应力钢束进行穿束、张拉、压浆、

压浆及桥面砼板强度达到设计值的100%后，拆除临时支座， 完成体系转换

浇筑剩余桥面板，防撞护栏等桥面设施

防水层、伸缩缝、桥面铺装，成桥