混凝土工程质量控制程序图

准备工程

学习图纸和技术资料

材料准备、出具合格证

报监理工程师审批

申请混凝土配合比

学习操作规程和计量标准

准备试验设备、器具

制定质量保证措施

模板、钢筋、混凝土工序交接

书面技术交底

操作人员参加培训

检查脚手架及道路

专业会签

垂直、水平运输机械准备

发混凝土浇筑令

岗位分工、操作挂牌

混凝土浇筑

试块制作（每班不少于一组，每100M3混凝土不少于一组

木工、钢筋工跟班作业

按配合比投料

试验现场控制配合比

试块养护

压试块

按时覆盖

混凝土养护

报监理工程师审批

监

理

工程师审批

试验资料整理

暖热季节定时浇水，冬季注意保温防冻

拆  模

现场清理

报监理工程师审批

监

理

工程师审批

构件成品检验

质量评定