梁板安装施工工艺框图

监理工程师审批

拟定施工方案

测量放样

架桥设备拼装就位

自检并上报监理工程师批准

采购支座

梁板运至安装现场

自检并上报监理工程师批准

支座放样和安装

梁板起吊就位并安装临时支撑

退  货

自检并上报监理工程师批准

浇捣绞缝混凝土

试 件 制 作

砼强度检验并报工程师批准

清除不合格的砼

进入下道工序