正反循环法

桥梁钻孔桩施工工艺流程图

平整场地

桩位放样

埋设护筒

配制泥浆设泥浆泵

开挖泥浆池、沉淀池

钻孔就位

钻    进

清    孔

测量钻孔深度、斜度、孔径

吊放钢筋笼

制作钢筋笼运至孔位

安装导管

导管试拼装、作密封检验

灌注水下砼

测量砼面高度

输送砼

拔除护筒